D.R. DA CULTURA Contrato-Programa n.º 66/2009 de 30 de Março de 2009

1.º Outorgante – Direcção Regional da Cultura, com sede na Rua da Conceição, 9700-054 Angra do Heroísmo, contribuinte n.º 672002744, representada pela Directora Regional da Cultura, Dra. Gabriela Canavilhas, portadora do Bilhete de Identidade n.º 5494994, emitido em Lisboa, a 4 de Outubro de 2000, contribuinte n.º 104398094.

2.o Outorgante – Rui Flunser Pimentel, arquitecto, com gabinete na Rua da Artilharia Um, n.º 103 – 1.º, 1070-012 Lisboa, portador do Bilhete de Identidade n.º 2033653, emitido em 09 de Julho de 2007 em Lisboa, contribuinte n.º 125998350.

E por eles foi dito que celebram entre si o presente contrato ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do Artigo 78.º e da alínea b) do n.º 1 do Artigo 81.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e na sequência do despacho de adjudicação da Directora Regional da Cultura datado de 20 de Fevereiro de 2009 e da aprovação da minuta do contrato datada de 20 de Fevereiro de 2009 e nos termos das seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira

O presente contrato tem como objecto a prestação, pelo 2.º Outorgante ao 1.º Outorgante, do serviço de concepção e apresentação de um projecto museográfico para o Museu do Vinho/Museu do Pico, que inclua não só as soluções de apresentação e contextualização das peças seleccionadas, privilegiando uma linguagem didáctica e interactiva, como também os cadernos de encargos relativos ao projecto de execução.

Cláusula Segunda

O presente contrato de prestação de serviços tem a validade de 45 (quarenta e cinco) dias, com início a 2 de Março de 2009 e termo a 15 de Abril de 2009, podendo cessar a todo o tempo, por qualquer das partes, com aviso prévio de 30 dias em carta registada com aviso de recepção.

Cláusula Terceira

O 1.º Outorgante compromete-se a entregar ao 2.º Outorgante a lista e descrição das peças a integrar no Projecto Museográfico, e, ainda, a fornecer todo o material textual, iconográfico e interpretativo que o projectista julgue necessários.

Cláusula Quarta

1 - O 2.º Outorgante compromete-se a elaborar o projecto de organização espacial (incluindo recepção e área de vendas) e definição do percurso expositivo, equipamentos museográficos (vitrinas, suportes de peças, painéis), a contextualizar o discurso expositivo (elementos cénicos e maquetas) e elementos interactivos e apresentações multimédia.

2 - O 2.º Outorgante compromete-se ainda a:

a) Executar o Estudo Prévio, no prazo de 15 dias após a adjudicação;

b) Apresentar o Estudo Prévio, discuti-lo com o dono da obra e recolher elementos complementares, dentro do prazo referido no número anterior;

c) Elaborar o Projecto de Execução, incluindo caderno de encargos, 30 dias após a aprovação do Estudo Prévio.

Cláusula Quinta

1. Pelo serviço prestado a que se refere a Cláusula Primeira, o 1.º Outorgante compromete-se a pagar ao 2.º Outorgante, a quantia de 24.000,00€ (vinte e quatro mil euros), ao qual deverá acrescentar-se o IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o total de 28.800,00€ (vinte e oito mil e oitocentos euros), repartido da seguinte forma:

a) 20% do valor total, com a adjudicação;

b) 20% do valor total com a entrega do estudo prévio;

c) 50% do valor total com a entrega do projecto de execução;

d) 10% do valor total com o fim da obra.

2. O valor total é pago durante o ano de 2009.

Cláusula Sexta

O encargo tem enquadramento orçamental na classificação económica 02.02.14 – Estudos, pareceres, projectos, do Plano a Médio Prazo, Divisão 4, Subdivisão 2 Alínea F – Museus, Bibliotecas e Arquivos.

Cláusula Sétima

O 1.º Outorgante tem a faculdade de rescindir o contrato a todo o tempo, por conveniência do serviço, mediante comunicação escrita, pelo correio, com aviso de recepção e com antecedência mínima de quinze dias, indemnizando-se o adjudicatário com 10% da diferença entre o valor anual do contrato e o valor correspondente ao período decorrido até à rescisão.

Cláusula Oitava

A todo o tempo, o 1.º Outorgante poderá rescindir o contrato sem indemnização, mediante comunicação escrita, pelo correio, com aviso de recepção, nas seguintes circunstâncias:

a) Reiterada execução deficiente dos trabalhos objecto do contrato;

b) Incumprimento de qualquer cláusula contratual cujo cumprimento o 1.º Outorgante fundamentalmente considere essencial à manutenção da relação contratual.

Cláusula Nona

As dúvidas suscitadas na interpretação do presente contrato serão resolvidas nos termos gerais de direito, designando as partes contraentes o Foro da Comarca de Angra do Heroísmo para todos os assuntos dele emergentes, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula Décima

Qualquer situação omissa rege-se pela Legislação em vigor, fazendo parte integrante do presente contrato a proposta adjudicada, os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestada pelo adjudicante, bem como as especificações que acompanharam o convite.

Cláusula Décima Quarta

Este contrato produz efeitos a partir de 2 de Março de 2009.

Feito em duplicado, ambos os outorgantes estão de acordo com o presente contrato e vão assinar.

26 de Fevereiro de 2009. - O 1.º Outorgante, Gabriela Canavilhas. - O 2.º Outorgante, Rui Flunser Pimentel.