VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

Contrato ARAAL n.º 8/2007 de 24 de Abril de 2007

Entre a Vice-Presidência do Governo Regional, representada pelo seu Vice-Presidente Sérgio Humberto Rocha de Ávila, adiante designado por VPG, a Secretaria Regional da Educação e Ciência, adiante designada por SREC, representada pelo seu Secretário Regional José Gabriel do Álamo de Meneses, e a Câmara Municipal da Lagoa, adiante designada por CML, representada pelo seu Presidente João António Ferreira Ponte, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 6.º, da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 15.º ambos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de Agosto, e da Resolução do Conselho do Governo n.º 24/2007, de 22 de Março, um contrato ARAAL de cooperação financeira directa, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

Objecto do contrato

O presente contrato tem por objecto a concretização do processo de cooperação financeira destinada à reparação urgente da Escola EB1/JI da Lagoa, na sequência dos estragos provocados pelo tornado de 18 de Dezembro de 2006.

Cláusula 2.ª

Comparticipação financeira

- O valor total do investimento é de € 69 609,50 (Sessenta e nove mil, seiscentos e nove euros e cinquenta cêntimos) cabendo ao Governo Regional através da SREC, a comparticipação de 75% desse valor, no montante de € 52 207,13 (Cinquenta e dois mil, duzentos e sete euros e treze cêntimos).

- O encargo emergente do financiamento referido no número anterior será suportado pela dotação do Plano Regional Anual para 2007; no programa de cooperação financeira directa, no âmbito do Programa 01; Projecto 01.01; Acção 01.01.03 “Construção, reparação e remodelação do parque escolar do 1º Ciclo”, Classificação Económica 08.05.02Y.

Cláusula 3.ª

Processamento

O processamento a favor da CML, a que se refere o n.º 1 da cláusula anterior, será efectuado numa única prestação, durante a vigência do ano de 2007 e após a recepção e conferência por parte da SREC de toda a documentação justificativa da despesa e relatório final da responsabilidade da CML.

Cláusula 4.ª

Competências das partes contratantes

- Compete à SREC:

- Emitir parecer técnico vinculativo sobre estudos e projectos referentes ao empreendimento;

- Acompanhar e fiscalizar a execução das obras por parte da CML, bem como elaborar relatórios que descrevam a situação física e financeira das mesmas;

- Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CML, até à recepção definitiva das obras, bem como colaborar na fiscalização das mesmas;

- Garantir o financiamento do empreendimento no montante estabelecido na Cláusula 2.ª, bem como conferir os respectivos autos de medição e documentos justificativos da despesa;

- Zelar pelo cumprimento integral de todas as peças do projecto, notificando a CML quando detecte que tal não está a acontecer.

- À CML compete:

- Lançar o concurso e adjudicar a obra a executar por empreitada;

- Executar as obras em conformidade com o caderno de encargos, e respectivos projectos, quando se trate de tarefas a realizar por administração directa;

- Fiscalizar a execução do contrato de empreitada da obra, tendo em conta as observações eventualmente apresentadas pela SREC e solicitando a colaboração desta, quando o entenda necessário;

- Satisfazer os pagamentos regulares aos empreiteiros, tendo presentes os autos de medição dos trabalhos já executados, bem como proceder aos adiantamentos solicitados nos termos legais;

- Assegurar o financiamento do custo do empreendimento na parte que lhe é destinada, de acordo com o estabelecido na cláusula 2.ª;

- Apresentar à SREC os autos de medição justificativos da execução física e financeira da obra;

- Elaborar a conta final e proceder à recepção provisória e definitiva da obra, bem como remeter à SREC um relatório final da execução do empreendimento;

- Fornecer à SREC todos os elementos necessários à elaboração dos relatórios referidos na alínea b) do número anterior;

- Assegurar a publicitação das entidades financiadoras do projecto, de acordo com a regulamentação aplicável.

- Compete à VPG:

- Emitir orientações vinculativas sobre a forma como deve estar organizado, junto do dono da obra, o processo a que se refere o presente contrato;

- Promover a fiscalização da regularidade da organização do processo referido na alínea anterior;

- Zelar pelo cumprimento do presente contrato e pela boa articulação entre as entidades intervenientes, bem como verificar as respectivas participações financeiras, com vista à detecção de situações de excesso ou de sobreposição da participação financeira da SREC, a que se refere a Cláusula 5.ª.

Cláusula 5ª

(Sobreposição de financiamento)

Caso seja detectado, relativamente às obras abrangidas pelo presente contrato, excesso ou sobreposição do financiamento da responsabilidade da SREC, tendo em conta o valor final das mesmas e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CML obrigada a restituir os montantes transferidos em excesso, acrescidos dos juros legais devidos, podendo a SREC solicitar ao VPG a resolução do contrato, se se tiver verificado conduta dolosa por parte da CML.

Cláusula 6.ª

Resolução do contrato

- A documentação comprovativa da despesa relativa à obra constante do presente contrato deve dar entrada na SREC até 30 de Novembro de 2007, sob pena de resolução contratual.

- O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde que por motivo não imputável à CML e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido ao Secretário Regional da Educação e Ciência.

- Caso se verifique da parte da SREC um atraso superior a seis meses na transferência dos montantes já comprovados por documentos de despesa, contados a partir da data da recepção destes, poderá a CML exigir os correspondentes juros, à taxa de mercado, bem como proceder à resolução do presente contrato.

10 de Abril de 2007. - O Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Humberto Rocha de Ávila. - O Secretário Regional da Educação e Ciência, José Gabriel do Álamo de Meneses. - O Presidente da Câmara Municipal da Lagoa, João António Ferreira Ponte.