D.R. DA CULTURA Contrato-Programa n.º 254/2009 de 20 de Outubro de 2009

1.º Outorgante: A Presidência do Governo Regional dos Açores, representada pela Directora Regional da Cultura, Dr.ª Maria Gabriela Silveira Ferreira Canavilhas, conforme poderes que lhe foram conferidos por despacho de Sua Exa. o Presidente do Governo Regional, de 25 de Fevereiro de 2009.

2.º Outorgante: Município da Lagoa, com Sede no Largo D. João III, Freguesia de Santa Cruz, Concelho da Lagoa da Ilha de S. Miguel, Pessoa colectiva n.º 512074410, neste acto representado pelo seu Presidente, João António Ferreira da Ponte, residente na Freguesia de Santa Cruz, Concelho da lagoa, titular do  Bilhete de Identidade nº 7760985, na qualidade de proprietário do imóvel e responsável pelo projecto.

E por eles foi dito que celebram entre si o presente contrato, de acordo com o estipulado nas seguintes cláusulas:

1.ª

O 1.º outorgante atribui a quantia de € 23.320,38 (vinte e três mil trezentos e vinte euros e trinta e oito cêntimos), a título de comparticipação financeira, ao 2.º outorgante, destinada às obras de recuperação e requalificação da Ermida de nossa Senhora do Cabo, na Lagoa, sendo a comparticipação nos termos do artigo 4.º do Decreto Regulamentar Regional nº. 16/2000/A, de 30 de Maio, de acordo com o projecto aprovado e que faz parte do presente contrato.

2.ª

1. O processamento da comparticipação financeira atribuída pelo 1.º outorgante, será escalonado do seguinte modo:

- 40% do valor global, após o início da intervenção;

- 50% do valor global, após estarem executados 50% dos trabalhos comparticipados;

- 10% após a entrega do relatório final da conclusão dos trabalhos.

2. A atribuição de cada uma das percentagens da comparticipação financeira depende da aprovação prévia dos trabalhos, pela Direcção Regional da Cultura, a quem cabe verificar, sempre que o entenda, se os trabalhos estão a ser executados de acordo com o projecto aprovado, sendo cada liquidação, antecedida da apresentação dos documentos e fotografias comprovativos da obra executada.

3.ª

O 2.º. outorgante declara aceitar a totalidade das condições previstas no Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2000/A, de 30 de Maio, nos termos da alínea b), do artigo 14.º do citado diploma.

4.ª

1. O 2.º outorgante compromete-se a concluir a obra até ao final de 2009.

2. O 2.º outorgante compromete-se a apresentar ao 1º. outorgante, os relatórios sobre a execução dos trabalhos, os respectivos comprovativos (facturas ou recibos das despesas efectuadas), bem como fotografias detalhadas dos restauros realizados.

3. Qualquer atraso na conclusão da obra ou eventual suspensão dos trabalhos deverá ser comunicada à Direcção Regional da Cultura, acompanhada da devida justificação.

5.ª

O incumprimento do presente contrato e utilização da verba atribuída para outros fins, por parte do 2.º outorgante, obriga à devolução do montante da comparticipação.

6.ª

As dúvidas suscitadas na interpretação do presente contrato serão resolvidas nos termos gerais de direito, designando as partes contraentes o Foro da Comarca de Angra do Heroísmo para todos os assuntos dele emergentes, com expressa renúncia a qualquer outro.

7.ª

Este contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura.

29 de Setembro de 2009. - O 1.º Outorgante, Maria Gabriela Silveira Ferreira Canavilhas. - O 2.º Outorgante, João António Ferreira da Ponte.