PRESIDÊNCIA DO GOVERNO Resolução do Conselho do Governo n.º 5/2014 de 15 de Janeiro de 2014

Considerando que o Governo Regional assinou um contrato-programa com a empresa pública Pousadas de Juventude dos Açores, S.A., aprovado pela Resolução do Conselho de Governo n.º 6/2010, de 14 de janeiro, para o desenvolvimento do investimento “Pousada de Juventude de Santa Maria”, cofinanciado pelo ProConvergência;

Considerando que, em virtude da empreitada não se ter iniciado na data prevista, a programação financeira do investimento se alterou, para além de o total do investimento necessário ser inferior ao inicialmente previsto;

Considerando que, pelas Resoluções do Conselho de Governo n.º 2/2012, de 16 de janeiro, e n.º 87/2012, de 28 de junho, foi alterado o referido contrato-programa no que respeita à programação e comparticipação financeira;

Considerando que a reprogramação financeira decorrente de tal alteração implica a alteração do montante global previsto para a realização do objeto do contrato;

Assim, nos termos das alíneas a), d) e e) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e do n.º 3 do artigo 137.º do Código do Procedimento Administrativo, o Conselho do Governo resolve:

1 - Ratificar a Portaria n.º 896/2008, de 1 de outubro, e bem assim a transferência para a PJA – Pousadas de Juventude dos Açores, S.A, no montante total de € 265.500,00, destinados à compra dos imóveis, pagamento do projeto de remodelação e do início das obras necessárias.

2 - Ratificar a transferência do montante de € 309.578,55 prevista no âmbito da programação financeira constante do contrato-programa aprovado pela Resolução do Conselho de Governo n.º 6/2010, de 14 de janeiro, com as alterações da Resoluções do Conselho de Governo n.ºs 2/2012, de 16 de janeiro e 87/2012, de 28 de junho, no ano de 2013.

3 - Autorizar a alteração do ponto 1. da cláusula 2.ª e do respetivo anexo I, do contrato-programa aprovado pela Resolução do Conselho de Governo n.º 6/2010, de 14 de janeiro, com as alterações da Resoluções do Conselho de Governo n.ºs 2/2012, de 16 de janeiro e 87/2012, de 28 de junho;

4 - Autorizar a alteração do ponto 3. da cláusula 4.ª e do respetivo anexo I, do contrato-programa aprovado pela Resolução do Conselho de Governo n.º 6/2010, de 14 de janeiro, com as alterações da Resoluções do Conselho de Governo n.ºs 2/2012, de 16 de janeiro e 87/2012, de 28 de junho, de modo a compatibilizar a programação financeira do contrato-programa com a do investimento a realizar;

5 - Aprovar a minuta de alteração do contrato-programa referido no número anterior, bem como o novo Anexo I, que constituem anexos à presente Resolução, da qual fazem parte integrante;

6 - Delegar no Vice-Presidente do Governo Regional e no Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura os poderes necessários para, em nome e representação da Região Autónoma dos Açores, outorgarem a alteração ao contrato-programa anteriormente referido.

7 - A presente Resolução produz efeitos imediatos.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Ponta Delgada, em 7 de janeiro de 2014. - O Presidente do Governo Regional, Vasco Ilídio Alves Cordeiro.

ANEXO

Minuta de alteração ao Contrato Programa

Cláusula 2.ª

Metas e Objetivos

1- Tendo em vista a realização do objeto do presente contrato, a PJA deverá praticar os atos jurídicos e demais operações materiais correspondentes à aquisição dos imóveis e terrenos, conclusão dos projetos de arquitetura e engenharia, estudos de viabilidade, lançamento dos procedimentos pré-contratuais com vista à execução do projeto e execução das obras de construção da Pousada da Juventude da Ilha de Santa Maria, no montante global previsto de € 3.029.230,66 (três milhões, vinte e nove mil, duzentos e trinta euros e sessenta e seis cêntimos), bem como a contratação da fiscalização e demais operações, conforme desenvolvido no anexo I;

2 - ………

3 - ………

4 - ………

(…)

Cláusula 4.ª

Comparticipação financeira

1 - …….

2 - ………

3 - O plano de pagamentos é o seguinte:

a) Ano de 2010 – 76.470,59 (setenta e seis mil quatrocentos e setenta euros e cinquenta e nove cêntimos)

b) Ano de 2011 – € 1.482.749,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e nove euros)

c) Ano de 2012 - € 460.550,07 (quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e cinquenta euros e sete cêntimos)

d) Ano de 2013 - € 309.578,55 (trezentos e nove mil, quinhentos e setenta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos)

e) Ano de 2014 - € 434.382,45 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos)

4 -...

5 -...

6 -...

7 -...

O presente contrato é celebrado em dois exemplares originais, ficando um na posse da RAA e outro na posse da PJA.

A presente alteração é celebrada no interesse da RAA, estando por isso isento do imposto do selo, nos termos da alínea a) do artigo 5.º do Código do Imposto do Selo.

Ponta Delgada, __ de _____ de 2013

Pela Região Autónoma dos Açores,

O Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores

______________________________________________

Sérgio Humberto Rocha de Ávila

O Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura

____________________________________________

Luiz Manuel Fagundes Duarte

Pela PJA – Pousadas de Juventude dos Açores, S.A.,

O Presidente do Conselho de Administração

____________________________________________

Sérgio Ferreira Cabral

O Vogal do Conselho de Administração

_______________________________________________

Jorge Miguel Correia Alves

ANEXO I

| Transferências | Montante | Documento suporte |
| --- | --- | --- |
| 2008 | € 265.500,00 | Portaria n.º 893/2008, Processada em 2008 |
| 2010 | € 76.470,59 | Resolução do Conselho do Governo n.º 6/2010, de 14 de janeiro |
| 2011 | € 1.482.749,00 | Resolução do Conselho do Governo n.º 6/2010, de 14 de janeiro |
| 2012 | € 460.550,07 | Resolução do Conselho do Governo n.º 6/2010, de 14 de janeiro, Resolução do Conselho do Governo n.º 2/2012, de 16 de janeiro e Resolução do Conselho do Governo n.º 87/2012, de 28 de junho |
| 2013 | € 309.578,55 | Resolução do Conselho do Governo n.º 6/2010, de 14 de janeiro, Resolução do Conselho do Governo nº 2/2012, de 16 de janeiro, Resolução do Conselho do Governo n.º 87/2012, de 28 de junho, e alteração e ratificação aprovada pela presente Resolução |
| 2014 | € 434.382,45 | Resolução do Conselho do Governo n.º 6/2010, de 14 de janeiro, Resolução do Conselho do Governo nº 2/2012, de 16 de janeiro, Resolução do Conselho do Governo n.º 87/2012, de 28 de junho e alteração aprovada pela presente Resolução |
| TOTAL | € 3.029.230,66 |  |