COMUNICADO

Horta, 21 de Abril de 1999

O Conselho do Governo Regional, reunido na cidade da Horta a 20 de Abril, verificou o grau de execução do seu planeamento e do Programa do Governo, no que respeita à ilha do Faial, desde a sua última visita estatutária.

O Governo realça a boa execução e o cumprimento dos compromissos então assumidos, apesar da ocorrência do sismo de 9 de Julho do ano passado, destacando:

- o arranque da empreitada de reparação e adaptação da Igreja do Carmo a Museu de Arte Sacra, investimento superior a 200 mil contos, que vai devolver à Horta e aos faialenses um dos mais marcantes exemplares do seu património arquitectónico;

-  a instalação de novos equipamentos no Hospital da Horta, no valor de 118 mil contos, e o facto de estar em fase final de aquisição um TAC - Tomografia Axial Computorizada, num montante estimado de 90 mil contos;

- o bom ritmo a que decorrem as seguintes obras:

i) construção do Bloco para as unidades de Cuidados Intermédios, Hemodiálise e Hemato-Oncologia do Hospital da Horta, com um custo previsto de 600 mil contos;

ii) adaptação funcional do edifício onde ficarão instaladas as delegações da Inspecção Regional do Trabalho, da Agência para a Qualidade e Emprego e da Direcção de Serviços do Trabalho, com um custo estimado de 80 mil contos;

iii) reconstrução e remodelação da Casa de Infância de Santo António, orçadas em 75 mil contos;

iv) reconstrução do Lar das Criancinhas, com uma dotação estimada de 30 mil contos;

v) reconstrução e ampliação do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia da Horta, orçadas em mais de 100 mil contos;

vi) recuperação do Porto da Horta, estrutura fundamental para o desenvolvimento da ilha, nas quais foram já investidos cerca de três milhões de contos;

vii) empreitada de construção de 10 fogos no loteamento dos Flamengos, no valor de 102 mil contos, destinados ao realojamento de famílias que habitavam moradias em situação de risco ao longo da ribeira, e

viii) loteamentos de auto-construção das Angústias e dos Flamengos, que permitirão resolver o problema habitacional de 52 agregados familiares e que representam um investimento do Governo da ordem dos 150 mil contos;

- o projecto, em fase final de elaboração, para as obras de recuperação dos danos causados pelo sismo do Bloco C do Hospital e do Centro de Saúde da Horta, cujo valor deverá ascender a 270 mil contos;

- a conclusão das obras de remodelação da cozinha, refeitório e secretaria da Casa de Infância de Santo António, nas quais foram investidos 83.226 contos;

- a conclusão do edifício polivalente da freguesia da Ribeirinha, que representou um investimento de 66.850 contos;

- o acordo de investimento, em fase final de preparação, para a construção do Centro de Cuidados Geriátricos da Santa Casa da Misericórdia da Horta, que representará um investimento de cerca de 250 mil contos;

- o co-financiamento pelo Governo Regional em 364 mil contos, das obras de construção do Jardim de Infância dos Flamengos e da Escola Básica do 1º ciclo com Jardim de Infância de Matriz/Conceição, que constituem velhas aspirações das populações abrangidas;

- a transferência, em 1998, para os fundos escolares das escolas EB 2,3 da Horta e EB 3/S Dr. Manuel de Arriaga, de 22.500 contos, verba destinada a obras de manutenção, conservação e reparação das respectivas instalações;

- o financiamento, em 130 mil contos, no âmbito do acordo de cooperação técnica e financeira com a Câmara Municipal da Horta, de obras de reparação de escolas do 1º ciclo do ensino básico;

- reabilitação do Porto do Varadouro, com um custo global de 50 mil contos

- a conclusão da Ponte dos Espalhafatos, cujo custo ascendeu a 60 mil contos;

- o inicio da construção da Ponte do Salão, orçada em 126 mil contos e com um prazo de execução de quatro meses;

- o inicio da empreitada de execução das infra-estruturas do loteamento de Castelo Branco, que ascende a 42 mil contos, destinado à cedência de 22 lotes em regime de auto-construção, projecto que era aguardado pela população da freguesia há cerca de década e meia;

O Conselho do Governo salienta, ainda, o bom andamento dos trabalhos de reconstrução do parque habitacional da ilha do Faial, na sequência do sismo de 9 de Julho, tendo já sido apoiadas obras de pequena reparação, reabilitação, aquisição e construção de novas moradias, abrangendo um elevado número de famílias, num montante de 826 mil contos.

Nesta reunião, e no que respeita ainda à ilha do Faial, o Conselho do Governo decidiu:

a) aprovar uma Deliberação que encarrega o Secretário Regional da Presidência para as Finanças e Planeamento de proceder às diligências legais necessárias à desanexação e transferência de propriedade para a Santa Casa da Misericórdia da Horta de uma parcela de terreno contígua ao Lar de São Francisco, destinada à implantação de três módulos pré-fabricados para realojamento de idosos internados no referido lar, parcialmente danificado pelo sismo de 9 de Julho do ano passado;

b) aprovar uma Resolução que concede, no âmbito do SIRALA, a três projectos de investimento no montante global de 49.984.000$00 (quarenta e nove milhões e novecentos e oitenta e quatro mil escudos), que representam a criação de cinco postos de trabalho, incentivos de 30.890.036$00 (trinta milhões e oitocentos e noventa mil e trinta e seis escudos);

c) ceder ao Agrupamento do Corpo Nacional de Escutas dos Flamengos, um terreno destinado à sua sede;

d) ceder à Sociedade Filarmónica União Faialense o edifício onde se encontra instalada a sua sede;

e) mandatar a Junta Autónoma do Porto da Horta para proceder  à adjudicação e consignação da empreitada de ampliação da Marina da cidade, cujas obras deverão arrancar no segundo semestre deste ano, com um valor estimado próximo dos 600 mil contos;

f) apoiar a ampliação das instalações do Clube Naval da Horta, integrada nas obras da Marina;

g) mandar elaborar o projecto de reabilitação das Termas do Varadouro, a fim de dotar esta estrutura das condições necessárias ao seu aproveitamento em actividades ligadas à terapia termal, à talassoterapia e ao lazer;

h) apoiar a Câmara Municipal da Horta na construção do Parque de Campismo do Capelo, através de um acordo de cooperação técnica e financeira;

i) continuar a apoiar, no corrente ano, acções destinadas a reforçar a estrutura financeira da CALF - Cooperativa Agrícola de Lacticínios do Faial;

j) promover um estudo para alteração do traçado da variante à cidade da Horta, entre o troço do Caminho do Meio e a Feteira, tendo em consideração o estado da Estrada Regional nº 1 - 1ª na orla marítima da zona da Laginha. A alteração pretendida resolverá, igualmente, o problema habitacional daquela área, sem penalizar os terrenos agrícolas;

k) executar o projecto de arranjo da zona envolvente do Polivalente e do loteamento dos Flamengos;

l) lançar um concurso para elaboração do plano geral de drenagem das águas pluviais e residuais domésticas da cidade da Horta, o que constitui um contributo vital para melhorar a qualidade de vida da sua população;

m) lançar um concurso para a obra de construção da réplica do Pavilhão dos Açores na Expo'98, que ficará implantada no Parque da Alagoa, na cidade da Horta;

n) aprovar uma Resolução que autoriza a cedência à Sociedade Grémio Artista Faialense, de um prédio urbano sito ao Beco do Saco, freguesia da Matriz, na cidade da Horta, destinado à sede social daquela instituição;

o) encarregar a Comissão Técnica de Acompanhamento e Supervisão dos planos directores municipais, de reunir com a maior brevidade com a Câmara Municipal da Horta, no sentido de serem identificadas eventuais alterações à proposta de Plano Director Municipal da Horta, necessárias em consequência do sismo de 9 de Julho de 1998, bem como de propor medidas para uma rápida conclusão daquele instrumento de ordenamento do território.

O Conselho do Governo deliberou, igualmente:

1. Determinar a adopção, através do departamento competente, das medidas administrativas necessárias no sentido de, e tendo em vista a interpretação e aplicação uniformes do novo regime de carreiras e categorias do regime geral da Função Pública (Decreto-Lei nº 404-A/98, de 18 de Dezembro), relevar o tempo de serviço detido à data da entrada em vigor daquele diploma, nas categorias das carreiras de oficial administrativo e técnico-profissional nas novas categorias resultantes da transição efectuada por força do citado Decreto-Lei;

2. Aprovar uma Resolução que cativa determinadas percentagens em algumas dotações do Orçamento da Região para o corrente ano económico;

3. Aprovar uma Resolução que autoriza a cedência à Cooperativa "Celeiro da Terra", a título precário e gratuito, de um prédio urbano sito às Caldeiras, freguesia de Furnas, concelho de Povoação, para utilização relacionada com a gastronomia e o artesanato regionais;

4. Aprovar uma Resolução que concede, no âmbito do SIRALA, a quatro projectos de investimento num montante global de 40.257.000$00 (quarenta milhões e duzentos e cinquenta e sete mil escudos), que representam a criação de nove postos de trabalho, incentivos no valor de 23.622.353$00 (vinte e três milhões e seiscentos e vinte e dois mil e trezentos e cinquenta e três escudos);

5. Aprovar uma Resolução que concede, no âmbito do SIRAPA, a um projecto de investimento no montante 86.611.000$00 (oitenta e seis milhões e seiscentos e onze mil escudos), que representa a criação de quatro postos de trabalho, um incentivo a fundo perdido de 34.060.200$00 (trinta e quatro milhões e sessenta mil e duzentos escudos) e um empréstimo reembolsável de 11.353.400$00 (onze milhões e trezentos e cinquenta e três escudos mil e quatrocentos escudos);

6. Aprovar um Decreto Regulamentar Regional que estabelece o regime geral de apoios a actividades destinadas a jovens e o regime específico da cooperação técnica e financeira para aquisição, beneficiação ou construção de sedes e outras instalações das associações juvenis inscritas no Registo Regional de Associações Juvenis;

7. Aprovar uma Resolução que cria o Programa de Ocupação de Tempos Livres dos jovens para 1999 (OTLJ/99), que se desenvolverá nas seguintes acções: Jovens Voluntários para a Solidariedade; Campos de Férias e Ocupação em Férias. O OTLJ/99 decorrerá entre 3 de Maio e 31 de Dezembro e destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos, consoante as acções a promover;

8. Aprovar uma Resolução que atribui à Sociedade Verde Golf - Campos de Golf dos Açores, SA, uma dotação no montante de 60.000.000$00 (sessenta milhões de escudos), destinada à construção e promoção turística dos campos de golfe, a ser incorporada em capital social;

9. Aprovar um Decreto Regulamentar Regional que altera a Orgânica da Secretaria Regional da Economia, com o objectivo de melhor redefinir algumas competências e adaptar as escalas salariais das carreiras de regime atípico existentes na Aerogare Civil das Lajes;

10. Aprovar um Decreto Regulamentar Regional que estabelece a composição e as normas de funcionamento dos órgãos consultivos do Secretário Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, instituindo, como novas entidades, o Conselho Regional do Ambiente e Ordenamento do Território e a Comissão Consultiva de Agricultura, Pescas e Ambiente, com funções consultivas na formulação das linhas gerais de política regional nas diversas áreas na tutela daquela secretaria regional.

11. Aprovar uma Resolução que autoriza a cedência à Fundação Centro Paroquial de Bem Estar de São José, de uma gleba de terreno com a área de 3.750 metros quadrados, sita à Rua Professor Luciano Mota Vieira, no lugar do Lagedo, freguesia de S. José, cidade de Ponta Delgada, destinada à construção de uma creche e jardim de infância. Esta infra-estrutura vai servir aquela zona de expansão de Ponta Delgada e em especial o bairro social do Lagedo, com um edifício dotado de excelentes condições de apoio à infância, e enquadra-se na prossecução de uma política de melhorar a qualidade de vida das populações;

12. Aprovar uma Resolução que autoriza a cedência, em propriedade plena, aos interessados em construir casa própria, em condições que não ultrapassam os custos reais dos terrenos e das respectivas infra-estruturas, de cinco lotes sitos à Longueira, freguesia de Santa Cruz, concelho de Lagoa;

13. Aprovar uma Resolução que autoriza a cedência, em propriedade plena, aos interessados em construir casa própria, em condições que não ultrapassam os custos reais dos terrenos e das respectivas infra-estruturas, de 16 lotes sitos à Rua do Rosário, freguesia de Rabo de Peixe, concelho de Ribeira Grande.