VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL

Contrato ARAAL n.º 24/2006 de 3 de Outubro de 2006

Entre a Vice-Presidência do Governo Regional, representada pelo seu Vice-Presidente Sérgio Humberto Rocha de Ávila, adiante designado por VPG, a Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, representada pela sua Secretária Ana Paula Pereira Marques, e a Câmara Municipal da Lagoa, adiante designada por CML, representada pelo seu Presidente João António Ferreira Ponte, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de Agosto, um contrato ARAAL de colaboração, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto de contrato

O presente contrato tem por objecto a intervenção de emergência no Portinho de São Pedro, freguesia do Rosário, concelho da Lagoa, que visa proteger o terreno de fundação às habitações, protegendo-o da acção directa do mar, por intermédio de uma retenção marginal de perfil aligeirado.

Cláusula 2.ª

Período de vigência

O período de vigência do presente Contrato tem a duração de três semanas, decorrendo as obras de Julho a Agosto.

Cláusula 3.ª

Comparticipação financeira

- O valor total do investimento é de € 20 199,40 (vinte mil, cento e noventa e nove euros e quarenta cêntimos), cabendo ao Governo Regional a comparticipação na sua totalidade.

- O encargo emergente do financiamento referido no número anterior será suportado pela dotação do Plano afecta à Direcção Regional do Ordenamento do Território e Recursos Hídricos: Capítulo 40 — Despesas do Plano; Programa 21 — Ordenamento do Território e Qualidade Ambiental; Projecto 01 — Ordenamento do território; Classificação Económica 08.05.02.Y.

- A participação financeira da SRAM não poderá ser objecto de alterações, quer por trabalhos a mais quer por revisões de preços.

Cláusula 4.ª

Processamento

O processamento a favor da CML, a que se refere o n.º 1 da cláusula anterior, será efectuado no momento da publicação do contrato, por uma única vez.

Cláusula 5.ª

Competências das partes contratantes

- Compete à SRAM:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução das obras por parte da CML, bem como elaborar relatório que descreve a situação física e financeira das mesmas;

b) Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CML, bem como elaborar relatórios que descrevam a situação física e financeira das mesmas;

c) Garantir o financiamento do empreendimento no montante estabelecido na cláusula 4.ª, bem como conferir os respectivos documentos justificativos da despesa;

d) Zelar pelo cumprimento integral do presente contrato, notificando a CML quando detecte que tal não está a acontecer.

- Compete à CML:

a) Lançar o concurso e adjudicar a obra a executar por empreitada;

b) Executar as obras em conformidade com o caderno de encargos, e respectivos projectos, quando se trate de tarefas a realizar por administração directa;

c) Fiscalizar a execução do contrato de empreitada da obra, tendo em conta as observações eventualmente apresentadas pela SRAM e solicitando a colaboração desta, quando o entenda necessário;

d) Satisfazer os pagamentos regulares aos empreiteiros, tendo presente os autos de medição dos trabalhos já executados, bem como proceder aos adiantamentos solicitados nos termos legais;

e) Apresentar à SRAM os autos de medição justificativos da execução física e financeira da obra;

f) Elaborar a conta final e proceder à recepção provisória e definitiva da obra, bem como remeter à SRAM um relatório final da execução do empreendimento;

g) Fornecer à SRAM todos os elementos necessários à elaboração dos relatórios referidos na alínea b) do número anterior;

h) Assegurar a publicitação das entidades financiadoras do projecto, de acordo com a regulamentação aplicável.

3- Compete à VPGR:

- Emitir orientações vinculativas sobre a forma como deve estar organizado, junto do dono da obra, o processo relativo ao projecto de empreendimento a que se refere o presente contrato;

- Promover a fiscalização da regularidade da organização do processo referido na alínea anterior;

- Zelar pelo cumprimento do presente contrato e pela boa articulação entre as entidades intervenientes.

Cláusula 6.ª

Estrutura de acompanhamento e controlo

O acompanhamento e controlo da execução das obras é da responsabilidade da SRAM, assegurando com a VPGR a articulação que se mostre conveniente, nomeadamente para efeitos de inspecção da organização do processo referente ao empreendimento.

Cláusula 7.ª

Sobreposição de financiamento

Caso seja detectado, relativamente às obras abrangidas pelo presente Contrato, excesso ou sobreposição do financiamento da responsabilidade da SRAM, tendo em conta o valor final das mesmas e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CML obrigada a restituir os montantes transferidos em excesso, acrescidos dos juros legais devidos, podendo a SRAM solicitar a resolução do contrato, se se tiver verificado conduta dolosa por parte da CML.

Cláusula 8.ª

Resolução do contrato

- O empreendimento objecto do presente contrato deverá ficar concluído no prazo de três semanas, contado da data de publicação deste Contrato, sob pena de poder ocorrer a resolução do mesmo, ficando a CML obrigada a restituir o montante da participação da SRAM processado e até àquela data não comprovado.

- O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde que por motivo não imputável à CML e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido à Secretária Regional do Ambiente e do Mar.

3- Caso se verifique da parte da SRAM um atraso superior a 30 dias contados na transferência do montante fixado na cláusula 4.ª, contados da data de da publicação do presente Contrato, poderá a CML exigir os correspondentes juros, à taxa de mercado.

Cláusula 9.ª

Relatório de síntese

A SRA elaborará, relativamente às obras abrangidas pelo presente contrato, um relatório final de síntese a remeter à Vice-Presidência do Governo.

15 de Setembro de 2006. - O Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Humberto Rocha de Ávila. - A Secretária Regional do Ambiente do Mar, Ana Paula Pereira Marques. - O Presidente da Câmara Municipal da Lagoa, João António Ferreira Ponte.