S.R. DA ECONOMIA Despacho n.º 423/2008 de 5 de Maio de 2008

Pela Resolução n.º 31/2006, de 2 de Março, o Governo Regional adjudicou a Empreitada de “Remodelação e Adaptação de um Imóvel sito na Rua de S. João, números 51 a 55, a Serviços Públicos” à empresa “Construções Europa Ar-Lindo, S.A.”, pelo valor de € 1.001.937,07 (um milhão, mil, novecentos e trinta e sete euros e sete cêntimos), acrescido do Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa de quinze por cento (15 %) no valor € 150.290,56 (cento e cinquenta mil, duzentos e noventa euros e cinquenta e seis cêntimos), o que perfaz o encargo total de € 1.152.227,63 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, duzentos e vinte e sete euros e sessenta e três cêntimos), com o prazo de execução de 12 meses;

Pela Resolução n.º 162/2006, de 14 de Dezembro, o Governo Regional adjudicou a execução de trabalhos a mais na empreitada de “Remodelação e Adaptação de um Imóvel sito na Rua de S. João, números 51 a 55, a Serviços Públicos” à empresa “Construções Europa Ar-Lindo, S.A.”, pelo valor de 39.711,59 € (trinta e nove mil, setecentos e onze euros e cinquenta e nove cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o total de 45.668,33 € (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito euros e trinta e três cêntimos), com um prazo de execução de 30 dias;

Pelo Despacho n.º 997/2007, de 16 de Outubro, publicado no Jornal Oficial II Série, n.º 84, de 16 de Outubro, o Secretário Regional da Economia adjudicou a execução de trabalhos a mais na empreitada de “Remodelação e Adaptação de um Imóvel sito na Rua de S. João, números 51 a 55, a Serviços Públicos” à empresa “Construções Europa Ar-Lindo, S.A.”, pelo valor de 38.350,69 € (trinta e oito mil, trezentos e cinquenta euros e sessenta e noive cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz um total de 44.103,29 € (quarenta e quatro mil, cento e três euros e vinte e nove cêntimos, com um prazo de execução de 30 dias;

Considerando que no decurso da execução da empreitada se torna necessário, no edifício a remodelar, reforçar com estrutura metálica o pavimento do piso 2, substituir as divisórias do piso 2, alterar o revestimento do pavimento do piso 0 face aos níveis de humidade que o pavimento comporta, incluir trabalhos omissos, proceder ao acerto entre trabalhos a mais e a menos resultantes das alterações ao projecto, incluindo os arranjos exteriores;

Considerando que, conforme Informação n.º 9 da Fiscalização da Obra, datada de 22 de Abril de 2008, e após contabilização dos trabalhos a menos, resultam ainda trabalhos a mais, no valor € 71.834,14 (setenta e um mil oitocentos e trinta e quatro euros e catorze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, não são técnica ou economicamente separáveis da empreitada de “Remodelação e Adaptação de um Imóvel sito na Rua de S. João, números 51 a 55, a Serviços Públicos” e são imprescindíveis à sua conclusão;

Considerando que os trabalhos a mais e os preços novos propostos pelo empreiteiro para os trabalhos de espécie diversa dos que constam no contrato, foram estabelecidos nos termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

Considerando que o prazo de execução dos trabalhos a mais é de 30 dias, o que implica a prorrogação do prazo da empreitada pelo mesmo período;

Considerando que o valor acumulado dos trabalhos a mais nesta empreitada, incluindo o 1.º e 2.º adicionais ao contrato, não excede o limite quantitativo fixado no n.º 1 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

Assim, no uso da delegação de poderes conferida pela Resolução n.º 162/2006, de 14 de Dezembro, determino:

1. Adjudicar a execução dos trabalhos a mais na “Remodelação e Adaptação de um Imóvel sito na Rua de S. João, números 51 a 55, a Serviços Públicos” à empresa “construções Europa Ar-Lindo, S.A.”, pelo valor de € 71.834,14 (setenta e um mil, oitocentos e trinta e quatro euros e catorze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, o que perfaz o total de € 82.609,26 (oitenta e dois mil, seiscentos e nove euros e vinte e seis cêntimos), com o prazo de execução de 30 dias, prorrogando-se o prazo da empreitada pelo período correspondente.

2. Autorizar a realização da respectiva despesa, a qual será suportada por conta das verbas inscritas na rubrica de classificação económica 07.01.03 – Edifícios, do orçamento privativo do Fundo Regional de Coesão.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

22 de Março de 2008. - O Secretário Regional da Economia, Duarte José Botelho da Ponte.