PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL Despacho n.º 743/2010 de 20 de Julho de 2010

Considerando os objectivos do Governo Regional de prosseguir as intervenções que visam a defesa e valorização do património arquitectónico e cultural da Região, foi a Direcção Regional da Cultura, por meu Despacho datado de 22 de Janeiro de 2008, autorizada a lançar um concurso público com vista à adjudicação da empreitada de “Ampliação do Museu da Graciosa”.

Considerando que após conclusão dos procedimentos administrativos de avaliação das propostas, a empreitada em apreço foi adjudicada à Empresa Edifer Construções, SA., pelo valor de 945.202,46€ (novecentos e quarenta e cinco mil duzentos e dois euros e quarenta e seis cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e com um prazo de execução de 10 meses (303 dias) dias, por meu despacho datado de seis de Novembro de 2008, publicado no Jornal Oficial, II série, n.º 220, de 17 de Novembro de 2008, sob o n.º 1108/2008.

Considerando que se encontra a decorrer a execução da empreitada e por se verificar a necessidade de realizar um conjunto de trabalhos a mais;

Considerando as justificações, motivos e razões que enquadram a preparação deste terceiro adicional, cujos objectivos visam a qualidade final da intervenção e a minimização dos recursos afectos à presente empreitada.

Considerando, com base na informação prestada pela fiscalização da obra que o custo total para esta relação de trabalhos a mais, deduzidos os trabalhos a menos, corresponde ao valor de 73.124,53 € (setenta e três mil, cento e vinte e quatro euros e cinquenta e três cêntimos), sem IVA, o que equivale a uma percentagem adicional de cerca de 9,19% do valor da adjudicação inicial da empreitada, percentagem que, somada à do 1º adicional e à do 2º adicional, totaliza 15,85%.

Considerando que a despesa tem enquadramento orçamental na Alínea P, Museu da Graciosa — Ampliação das instalações, Programa 4, Projecto 4.2, do Plano 2010.

Assim, no uso das competências conferidas pelas alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 6 do artigo 5.º e do n.º 1 do artigo 17.º, ambos do Decreto Regulamentar Regional n.º 25/2008/A, de 31 de Dezembro, em conjugação com a alínea d) do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto Legislativo Regional n.º 25/2009/A, de 30 de Dezembro e da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2010/A, de 27 de Janeiro, dos artigos 35.º e 36.º do Código do Procedimento Administrativo, dos artigos 4.º e 27.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e dos nºs 1 e 7 do artigo 26º, dos artigos 116.º a 120.º e dos nºs 2 e 3 do artigo 151º, todos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, determino o seguinte:

1 - Dispensar a realização do estudo por uma entidade externa e independente, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

2 - Autorizar a realização de trabalhos a mais, não previstos, no montante global de valor global de 73.124,53 € (setenta e três mil, cento e vinte e quatro euros e cinquenta e três cêntimos), sem IVA, no âmbito da Empreitada de “Ampliação do Museu da Graciosa”;

3 – Autorizar a prorrogação do prazo da empreitada em 59 dias.

4 - Delegar no Director Regional da Cultura, as competências para autorizar a correspondente despesa, referida no n.º 2, para aprovar a minuta do contrato a celebrar, autorizar a sua celebração, e para outorgar no mesmo em nome e representação da entidade adjudicante, bem como, para praticar todos os actos subsequentes que, nos termos da lei, sejam cometidos à entidade adjudicante.

5 - O presente despacho produz efeitos imediatos.

12 de Junho de 2010. - O Presidente do Governo Regional, Carlos Manuel Martins do Vale César.