S.R. DA ECONOMIA Despacho n.º 1126/2011 de 25 de Outubro de 2011

Considerando que pelo despacho n.º 860/2003, de 11 de Novembro, publicado no Jornal Oficial, II série n.º 45, de 11/11/2003, o empresário “José Carreiro Cabral, ENI”, com sede no Largo do Cruzeiro, 14-A, freguesia de Rosário, concelho de Lagoa, com o NIF 143 796 968, adiante designado por promotor, foi beneficiário, ao abrigo do Subsistema para o Desenvolvimento Local (SIDEL), do Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos Açores (SIDER), de um incentivo financeiro sob a forma de subsídio não reembolsável no valor de €18.578,50 (dezoito mil quinhentos e setenta e oito euros e cinquenta cêntimos), para a execução do projecto de investimento seleccionado para apoio no montante global de €78.470,89 (setenta e oito mil quatrocentos e setenta euros e oitenta e nove cêntimos);

Considerando que em 27/02/2004, entre a Região Autónoma dos Açores e o promotor acima identificado, foi celebrado um contrato de concessão de incentivos financeiros no âmbito do SIDEL, para a execução do projecto de investimento aprovado pelo despacho supracitado;

Considerando que na sequência de uma vistoria física realizada, no dia 22/03/2011, ao estabelecimento objecto de apoio, verificou-se que:

1 - O promotor não executou o projecto nos termos e prazos constantes do processo de candidatura e do contrato;

2 - O promotor não afectou o projecto à actividade e localização geográfica durante um período mínimo de cinco anos, contado a partir da data de conclusão do investimento;

3 - O promotor não comunicação ao organismo coordenador qualquer alteração ou ocorrência que pudessem por em causa os pressupostos relativos à aprovação da candidatura;

4 - O promotor alienou o estabelecimento a que respeita o projecto/cessou a sua exploração sem autorização do membro do Governo Regional com competência em matéria de economia;

Considerando que tais factos importam a rescisão do contrato de concessão de incentivos;

Considerando que o promotor foi, nos termos legais, notificado da proposta de rescisão para, querendo, pronunciar-se;

Considerando que o mesmo nada disse, apesar de estar comprovado que tomou conhecimento dessa notificação;

Considerando que do incentivo concedido foi paga, no dia 13/07/2005, a quantia de €9.353,50 (nove mil trezentos e cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos), correspondente a uma taxa de execução de 50,35% do valor elegível aprovado;

Assim,

Determino, ao abrigo das alíneas a) e d) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26/2000/A, de 10 de Agosto, e das alíneas a) e d) do n.º 1 da cláusula 9.ª do contrato, o seguinte:

- Rescindir o contrato de concessão de incentivos financeiros celebrado em 27/02/2004, entre a Região Autónoma dos Açores e o empresário “José Carreiro Cabral, ENI”, com sede no Largo do Cruzeiro, 14-A, freguesia de Rosário, concelho de Lagoa, com o NIF 143 796 968, no âmbito do Subsistema para o Desenvolvimento Local (SIDEL), do Sistema de Incentivos para o Desenvolvimento Regional dos Açores (SIDER), para a execução do projecto de investimento seleccionado para apoio pelo despacho n.º 860/2003, de 11 de Novembro, publicado no Jornal Oficial, II série n.º 45, de 11/11/2002, com os seguintes fundamentos:

1 - Não execução do projecto nos termos e prazos constantes do processo de candidatura e do contrato, em violação do disposto na alínea a) do artigo 21.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2001/A, de 6 de Junho, e na alínea a) da cláusula 8.ª do contrato;

2 - Não afectação do projecto à actividade e localização geográfica durante um período mínimo de cinco anos, contado a partir da data de conclusão do investimento, em violação do disposto na alínea f) do artigo 21.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2001/A, de 6 de Junho, conjugado com a cláusula 8.ª do contrato;

3 - Não comunicação ao organismo coordenador de qualquer alteração ou ocorrência que pudessem por em causa os pressupostos relativos à aprovação da candidatura, em violação do disposto na alínea d) do artigo 21.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2001/A, de 6 de Junho, conjugado com a cláusula 8.ª do contrato;

4 - Alienação do estabelecimento a que respeita o projecto e cessação da sua exploração sem autorização do membro do Governo Regional com competência em matéria de economia, em violação do disposto na alínea k) do artigo 21.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2001/A, de 6 de Junho, conjugado com a cláusula 8.ª do contrato;

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 18.º do Decreto Legislativo Regional, e do n.º 2 da cláusula 9.ª do contrato, a rescisão do contrato implica a restituição do incentivo recebido no dia 13/07/2005, no valor de €9.353,50 (nove mil trezentos e cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos), no prazo de 90 dias úteis contados da data do recebimento da notificação, acrescido de juros à taxa estabelecida para as dívidas ao Estado e aplicada da mesma forma.

17 de Outubro de 2011. - O Secretário Regional da Economia, Vasco Alves Cordeiro.