VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL, S.R. DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL, MUNICÍPIO DE LAGOA Contrato ARAAL n.º 30/2010 de 28 de Setembro de 2010

Entre a Vice-Presidência do Governo Regional, representada pelo seu Vice-Presidente Sérgio Humberto Rocha de Ávila, adiante designado por VPG, a Secretaria Regional do Trabalho e Solidariedade Social, adiante designada por SRTSS, representada pelo sua Secretária Regional Ana Paula Pereira Marques, e a Câmara Municipal da Lagoa, adiante designada por CML, representada pelo seu Presidente João António Ferreira Ponte, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º e alínea h) do n.º 1 do artigo 19.º, ambos do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de Agosto, um contrato ARAAL de colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula 1.ª

Objecto de contrato

O presente contrato tem por objecto a concretização do apoio financeiro para a execução de obras de infra-estruturação de um terreno, sito na Rua Nova, Freguesia de Água de Pau, para posterior constituição de 1 lotes/habitações e de um equipamento de apoio, com vista à supressão de carências habitacionais de agregados familiares do Concelho da Lagoa.

Cláusula 2.ª

Comparticipação financeira

1 - O custo do projecto total é de € 508 871,23 (quinhentos e oito mil, oitocentos e setenta e um euros e vinte e três cêntimos), correspondendo a participação financeira do Governo Regional dos Açores, através da SRTSS, ao valor de € 306 420,10 (trezentos e seis mil, quatrocentos e vinte euros e dez cêntimos) e à CML o valor de 202 451,13 (duzentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um euros e treze cêntimos).

2 - Não serão aceites alterações ao montante da comparticipação financeira do Governo Regional.

Cláusula 3.ª

Processamento

1 - O processamento a favor da CML, a que se refere a cláusula anterior, será efectuado em duas prestações, a 1.ª no valor de € 150 000,00 e a 2.ª no valor de € 156 420,10, de acordo com o grau de execução da obra e os comprovativos entregues à SRTSS.

2 - Os encargos respeitantes ao financiamento referido no número anterior serão suportados pela dotação do Plano afecto à Direcção Regional de Habitação: Capítulo 40 Despesas do Plano; Programa – 14 Habitação; Projecto – 01 – Incentivos à Construção e Aquisição de Habitação Própria. Classificação Económica 08.05.02Y.

Cláusula 4.ª

Competências das partes contratantes

1 - Compete à SRTSS:

a) Emitir parecer técnico vinculativo sobre estudos e projectos referentes ao empreendimento;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução das obras por parte da CML, bem como elaborar relatórios que descrevam a situação física e financeira das mesmas;

c) Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CML até à recepção definitiva das obras, bem como colaborar na fiscalização das mesmas;

d) Garantir o financiamento do projecto no montante estabelecido na cláusula 2.ª bem como conferir os respectivos autos de medição e documentos justificativos da despesa;

2 - À CML compete:

a) Elaboração dos projectos de execução necessários à realização das obras;

b) Promover a sua aprovação pelas entidades necessárias e o seu licenciamento;

c) Promover os procedimentos administrativos necessários à selecção dos agregados familiares do Concelho da Lagoa, com vista à supressão de carências sócio habitacionais diagnosticadas naquele Concelho, e de empreitada de obra pública;

d) Fiscalizar e coordenar a execução da empreitada, tendo em conta as observações eventualmente apresentadas pela SRTSS e solicitar a colaboração desta, quando o entenda necessário;

e) Satisfazer os pagamentos regulares ao empreiteiro, tendo presente os autos de medição dos trabalhos já executados, bem como proceder aos adiantamentos solicitados nos termos legais;

f) Elaborar a conta final e proceder à recepção provisória e definitiva da obra, bem como remeter à SRTSS um relatório final da execução do empreendimento;

g) Fornecer à SRTSS todos os elementos necessários à elaboração dos relatórios referidos na alínea b) do número anterior;

h) Assegurar a publicitação das entidades financiadoras do projecto, de acordo com a regulamentação aplicável.

3 - Compete à VPG:

Zelar pelo cumprimento do presente contrato e pela boa articulação entre as entidades intervenientes, bem como verificar as respectivas participações financeiras, com vista à detecção de situações de excesso ou de sobreposição da participação financeira da SRTSS, a que se refere a cláusula 6.ª.

Cláusula 5.ª

Estrutura de acompanhamento e controlo

O acompanhamento e controlo da execução do projecto é da responsabilidade da SRTSS, assegurando com a VPG a articulação que se mostre conveniente.

Cláusula 6.ª

Sobreposição de financiamento

Caso seja detectado, relativamente ao projecto abrangido pelo presente contrato, excesso ou sobreposição do financiamento da responsabilidade da SRTSS, tendo em conta o valor final do mesmo e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CML obrigada a restituir os montantes transferidos em excesso, acrescidos dos juros legais devidos, podendo a SRTSS solicitar à VPG a resolução do contrato, se se tiver verificado conduta dolosa por parte da CML.

Cláusula 7.ª

Resolução do contrato

1 - A execução do projecto objecto do presente contrato deverá ficar concluída até 31 de Dezembro de 2010, sob pena de poder ocorrer a resolução do mesmo, ficando a CML obrigada a restituir o montante da participação da responsabilidade da SRTSS processado e até àquela data não comprovado.

2 - O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde que por motivo não imputável à CML e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido à Secretária Regional do Trabalho e Solidariedade Social.

3 - Caso se verifique da parte da SRTSS um atraso na transferência do montante fixado na Cláusula 2.ª, poderá a CML exigir os correspondentes juros, à taxa de mercado, bem como proceder à resolução do presente contrato.

Cláusula 8.ª

Vigência do contrato

O presente contrato terá início no dia imediato ao da sua publicação e termo a 31 de Dezembro de 2010.

20 de  Setembro  de 2010. - O Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Humberto Rocha de Ávila. - A Secretária Regional do Trabalho e Solidariedade Social, Ana Paula Pereira Marques. - O Presidente da Câmara Municipal da Lagoa, João António Ferreira Ponte.