D.R. DA CULTURA Contrato-Programa n.º 269/2009 de 29 de Outubro de 2009

1.º Outorgante: A Direcção Regional da Cultura, representada pela Directora Regional da Cultura, Maria Gabriela da Silveira Ferreira Canavilhas;

2.º Outorgante: O Município da Ribeira Grande, pessoa colectiva de direito público n.º 512013241, representada, neste acto, pelo seu Presidente Ricardo José Moniz da Silva, titular do cartão de cidadão n.º 06085020 5ZZ4, válido até 28/11/2012, residente na freguesia de Matriz, concelho de Ribeira Grande;

E por eles foi dito que celebram entre si o presente contrato-programa, ao abrigo do Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2000/A, de 30 de Maio, e de acordo com o estipulado nas seguintes cláusulas:

1.ª

1 - O 1.º outorgante atribui ao 2.º outorgante a quantia de 34.667,69€ (trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e sete euros e sessenta e nove cêntimos), a título de subsídio, correspondente a 50% do custo do tratamento de conservação e restauro do “Arcano Místico de Madre Margarida do Apocalipse”, bem classificado como de Interesse Público pela Resolução n.º 5/2009, de 15 de Janeiro, propriedade da Confraria do Santíssimo Sacramento da Matriz de Nossa Senhora da Estrela, Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, de acordo com o projecto aprovado e que faz parte do presente contrato.

2 - A comparticipação em causa foi autorizada pelo Presidente do Governo Regional, por despacho exarado em 12 de Agosto de 2009, nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2000/A, de 30 de Maio.

2.ª

1 - O processamento do subsídio será escalonado conforme definido pelo artigo 18.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2000/A, de 30 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 20/2007/A, de 16 de Outubro:

a) 40% do valor global (13.867,08€), após o início da intervenção;

b) 50% do valor global (17.333,85€), após estarem executados 50% dos trabalhos comparticipados;

c) 10% do valor global (3.466,76€), após a entrega do relatório final de conclusão.

2 - O pagamento de cada uma das percentagens da comparticipação depende da apresentação, por parte do 2.º outorgante, da documentação comprovativa do início da intervenção ou do tratamento efectuado e da aprovação prévia dos trabalhos, por parte do 1.º outorgante, a quem cabe verificar, sempre que entenda, se os trabalhos estão a ser executados de acordo com o projecto aprovado.

3ª.

O 2.º outorgante declara aceitar a totalidade das condições previstas no Decreto Regulamentar Regional n.º 16/2000/A, de 30 de Maio, nos termos da alínea b) do número 2 do seu artigo 14.º.

4.ª

1 - O 2.º outorgante compromete-se a concluir a intervenção até 31 de Dezembro de 2009.

2 - O 2.º outorgante compromete-se a apresentar ao 1.º outorgante os relatórios (intermédio e final) do tratamento de conservação e restauro efectuado, a documentação fotográfica de acompanhamento dos trabalhos e as facturas e/ou recibos comprovativos das despesas realizadas.

3 - O 2.º outorgante compromete-se a comunicar, por escrito, ao 1.º outorgante, as interrupções dos trabalhos por períodos superiores a 30 dias, mencionando o motivo e indicando a nova data previsível para a conclusão da intervenção.

5.ª

O incumprimento do presente contrato, qualquer que seja a sua causa, ou a utilização indevida da verba atribuída, por parte do 2.º outorgante, obriga à devolução, ao 1.º outorgante, do montante já processado.

6.ª

As dúvidas suscitadas na interpretação do presente contrato serão resolvidas nos termos gerais do direito, designando as partes contraentes o Foro da Comarca de Angra do Heroísmo para todos os assuntos dele emergentes, com expressa renúncia a qualquer outro.

7.ª

Este contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura.

19 de Agosto de 2009. - O 1.º outorgante: Por delegação de competências, o Director de Serviços dos Bens Patrimoniais e de Acção Cultural, Paulo Vilela Raimundo. - O 2.º outorgante, Ricardo José Moniz da Silva.