VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL, S.R. DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES Contrato ARAAL n.º 5/2010 de 15 de Março de 2010

Entre a Vice-Presidência do Governo Regional, representada pelo seu Vice-Presidente Sérgio Humberto Rocha de Ávila, adiante designado por VPG, a Secretaria Regional da Educação e Formação, adiante designada por SREF, representada pela sua Secretária Regional Maria Lina Pires Sousa Mendes, e a Câmara Municipal das Lajes das Flores, adiante designada por CMLF, representada pelo seu Presidente, João António Vieira Lourenço, é celebrado, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º do Decreto Legislativo Regional n.º 32/2002/A, de 8 de Agosto, um contrato ARAAL de colaboração, que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula 1.ª

Objecto de contrato

O presente contrato tem por objecto a concretização do apoio financeiro à obra da Escola Básica das Lajes das Flores, na parte que respeita às despesas com a obra de construção do jardim de infância e 1.º ciclo do ensino básico, no concelho das Lajes das Flores.

Cláusula 2.ª

Comparticipação financeira

O custo total da obra referida na cláusula anterior, na parte que respeita às despesas do jardim de infância e 1.º ciclo do ensino básico é fixado em € 1 110 315,45 (um milhão, cento e dez mil, trezentos e quinze euros e quarenta e cinco cêntimos), cabendo ao Governo Regional a comparticipação de 15% do valor total desse investimento, ou seja, € 166 547,32 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete euros e trinta e dois cêntimos).

Cláusula 3.ª

Processamento

1- O processamento da comparticipação financeira referida na cláusula anterior a favor da CMLF será efectuado após a recepção da respectiva documentação comprovativa de despesa. A última tranche será efectuada após a recepção de toda a documentação comprovativa de despesa assim como do Relatório Final da obra.

2- O valor da comparticipação financeira por parte do Governo Regional será suportado pela dotação do Plano afecto à SREF: Capítulo 40, Programa 01, Projecto 01.01, Acção 01.01.16 – “Construção da Escola Básica das Lajes das Flores”; Classificação Económica 08.05.02 Y.

Cláusula 4.ª

Competências das partes contratantes

1- Compete à SREF:

a) Emitir parecer técnico vinculativo sobre estudos e projectos referentes ao empreendimento;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução das obras por parte da CMLF, bem como elaborar relatórios que descrevam a situação física e financeira das mesmas;

c) Prestar o apoio técnico que lhe for solicitado pela CMLF até à recepção definitiva das obras, bem como colaborar na fiscalização das mesmas;

d) Garantir o financiamento do empreendimento no montante estabelecido na cláusula 2.ª, bem como conferir os respectivos autos de medição e documentos justificativos de despesa;

e) Zelar pelo cumprimento integral de todas as peças do projecto, notificando a CMLF quando detecte que tal não está a acontecer.

2- À CMLF como dono da obra, compete:

a) Fiscalizar a execução do contrato de empreitada da obra, tendo em conta as observações eventualmente apresentadas pela SREF e solicitando a colaboração desta, quando o entenda necessário;

b) Satisfazer os pagamentos regulares aos empreiteiros, tendo presentes os autos de medição dos trabalhos já executados, bem como proceder aos adiantamentos solicitados nos termos legais;

c) Apresentar à SREF os documentos justificativos da execução física e financeira da obra;

d) Elaborar a conta final e proceder à recepção provisória e definitiva da obra, bem como remeter à SREF um relatório final da execução do empreendimento;

e) Fornecer à SREF todos os elementos necessários à elaboração dos relatórios referidos na alínea b) do número anterior;

g) Assegurar a publicitação das entidades financiadoras do projecto, de acordo com a regulamentação aplicável.

3- Compete ao VPG:

a) Emitir orientações vinculativas sobre a forma como deve estar organizado, junto do dono da obra, o processo relativo ao empreendimento a que se refere o presente contrato;

b) Promover a fiscalização da regularidade da organização do processo referido na alínea anterior;

c) Zelar pelo cumprimento do presente contrato e pela boa articulação entre as entidades intervenientes.

Cláusula 5.ª

Estrutura de acompanhamento e controlo

O acompanhamento e controlo da execução das obras é da responsabilidade da SREF, assegurando com o VPG a articulação que se mostre conveniente, nomeadamente para efeitos de inspecção da organização do processo referente ao empreendimento.

Cláusula 6.ª

Sobreposição de financiamento

Caso seja detectado, relativamente às obras abrangidas pelo presente contrato, excesso ou sobreposição do financiamento da responsabilidade da SREF, tendo em conta o valor final das mesmas e eventuais participações provenientes de outras entidades, ficará a CMLF obrigada a restituir os montantes transferidos em excesso, acrescidos dos juros legais devidos, podendo a SREF solicitar ao VPG a resolução do contrato, se se tiver verificado conduta dolosa por parte da CMLF.

Cláusula 7.ª

Resolução do contrato

1- A documentação comprovativa da despesa relativa à obra constante do presente contrato e relatório final devem dar entrada na SREF até 31 de Dezembro de 2010, sob pena de resolução do contrato.

2- O disposto no número anterior não impede a suspensão da contagem do prazo aí previsto, desde que por motivo não imputável à CMLF e mediante pedido desta, devidamente justificado, dirigido à Secretária Regional da Educação e Formação.

3- Caso se verifique da parte da SREF um atraso superior a seis meses na transferência dos montantes já comprovados por documentos de despesa, contados a partir da data da recepção destes, poderá a CMLF exigir os correspondentes juros, à taxa de mercado, bem como proceder à resolução do presente contrato.

Cláusula 8.ª

Relatório de síntese

A SREF elaborará, relativamente às obras abrangidas pelo presente contrato, um relatório final de síntese, a remeter ao VPG.

3 de Março de 2010. - O Vice-Presidente do Governo Regional, Sérgio Humberto Rocha de Ávila. - A Secretária Regional da Educação e Formação, Maria Lina Pires Sousa Mendes. - O Presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores, João António Vieira Lourenço.